|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réunion 6 | | | | Le 04 juillet 11 | |
| 11h00-12h00 | |
| ESIB | |
| Réunion organisée par : | | Medawar Elias | Type de réunion : | | Review de l’analyse et planning |
|  | |  |  | |  |
| Participants : | Elias Medawar, M.Dany Mezher | | | | |
| Absents : | - | | | | |

Ordre du jour:

1. Présentation du résultat de la partie affichage de la carte
2. Présentation du planning de la prochaine release
3. Divers

Réunion

|  |  |
| --- | --- |
| **Point de l’ordre du jour** | **Détails** |
| Présentation du résultat de la partie affichage de la carte | * Pour le moment peut de données de localisation ont été saisi dans la base de données. * Faire des print screen et les envoyés aux responsables de l’USJ afin de leurs montrés le travail effectué.. |
| Présentation du planning de la semaine . | * Selon le planning, le but des prochains 10 jours est de permettre l’affichage des news de l’USJ.   + La base de données ne contient pas des informations liant une news à un lieu, donc ne pas faire la partie afficher la news sur la carte. |
| Divers | * Discussion concernant la prise de 5 jours de congés en juillet, pour visiter le pays.   + Beaucoup d’heures supplémentaires ont été déjà effectué, et tend que le planning est respecté il n’y a pas de problème.   + Les jours de travail seront compensés les week-ends. |

Points d'action

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Point de l’ordre du jour** | **Action** | **Personne responsable** | **Deadline** |
| Présentation du résultat de la partie affichage de la carte | * Faire des prints screen. | * Elias Medawar | 07.07.2011 |